# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ СУЕТСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

### постановлЕНИЕ

| «30 » 03 2022г | № 51 | с. Верх-Суетка |
| --- | --- | --- |

О защите населения и территории

Суетского района от последствий

весеннего паводка

В связи с существующими рисками возникновения чрезвычайной ситуации природного характера, связанной с подтоплением в период снеготаяния, для эффективной организации противопаводковых мероприятий, в целях предотвращения и ликвидации вредных последствий чрезвычайных ситуаций,  на основании Федерального Закона РФ от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в соответствии со ст.49 Устава муниципального образования Суетский район Алтайского края, постановляю:

1.Установить начало паводко-опасного периода на территории Суетского  района с 1 апреля 2022 года.

2.Утвердить план мероприятий по защите населения и территории

Суетского района в период весеннего паводка (приложение ).

3. С постановлением ознакомить заинтересованных лиц.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района                                                                       Н.Н.Долгова

Приложение 1

к постановлению

Администрации района

от «30 » 03     2022г. №51__

С О С Т А В

противопаводковой комиссии района

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Долгова Наталья Николаевна | Глава района, председатель комиссии |
| 2 | Геращенко Светлана Николаевна | Заместитель главы Администрации района по экономике, председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике, заместитель председателя комиссии |
| 3 |  | Начальник отдела по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе, секретарь комиссии |
| 4 | Васильченко Валерий Анатольевич | Мастер В-Суетского участка электросетей Благовещенского РЭС ПО «Кулундинские ЭС» |
| 5 | Ворог Александр Васильевич | Начальник линейно-технического цеха Суетского района Западного ЛТЦ Алтайского филиала ОАО «Ростелеком» |
| 6 | Воронин Владимир Леонидович | Начальник Суетского участка филиала Славгородских МЭС |
| 7 | Поротникова Людмила Анатольевна | Глава Нижнесуетского сельсовета |
| 8 | Захаров Василий Петрович | Директор МУП «Тепловик» |
| 9 | Мокина Мария Викторовна | Начальник отдела по сельскому хозяйству |
| 10 | Федоров Леонид Евгеньевич | Мастер участка «Филиала Суетский» ГУП ДХ АК «Северо-Западное ДСУ |
| 11 | Андреев Максим Дмитриевич | Начальник 66 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю» |
| 12 | Кыликов Евгений Александрович | Начальник отдела по культуре и спорту |
| 13 | Мананников Анатолий Васильевич | Глава Александровского сельсовета |
| 14 | Москальченко Павел Владимирович | Зам.главы администрации Заведующий отделом по образованию и делам молодежи |
| 15 | Шабатько Зоя Петровна | Глава администрации Верх-Суетского сельсовета |
| 16 | Белокур Сергей Владимирович | Начальник знаменского участка Барнаульского филиала КАУ «Алтайлес» |
| 17 | Родичев Виталий Иванович | Начальник пункта полиции по Суетскому району МО МВД «Благовещенский» |
| 18 | Козликин Олег Витальевич | Заведующий Суетской амбулатории КГБУЗ «ЦРБ Благовещенского района» |
| 19 | Штель Александр Александрович | Глава Боронского сельсовета |

Приложение

к постановлению

Администрации района

от « 30 » 03      2022г. №54

ПЛАН

мероприятий по защите населения и территории

Суетского района в период весеннего паводка

| №п/п | Наименование мероприятия | срок | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ведение мониторинга, анализ, составление прогноза развития ситуации на водных объектах и ГТС | март-апрель | ЕДДС, главы сельсоветов |
| 2 | Определение состава сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводко-вых мероприятий | март | главы сельсоветов |
| 3 | Незамедлительное восстанов-ление ГТС, дорог, ЛЭП, связи при их нарушении | Март-апрель | Начальник ДСУ, начальник цеха связи, мастера участков ЭС |
| 4 | Организация эвакуации населения из зон затопления | При угрозе затоп-ления жилых домов | Главы сельсоветов, эвакоорганы |
| 5 | Организация снабжения эвакуированных продовольствием, водой, предметами первой необходимости | После эвакуации | Главы сельсоветов, эвакоорганы |
| 6 | Оказание медицинской помощи пострадавшим | При наличии пострадавших | Заведующий амбулатории |
| 7 | Выезд членов противопаводковой комиссии в населенные пункты, в которых прогнозируется подтопление жилых домов | Март-апрель | Члены комиссии |
| 8 | Организация охраны общественного порядка и общественной безопасности в районе подтопления; охрана имущества пострадавших в случае эвакуации, пресечение мародерства | Март-апрель | По плану пункта полиции по Суетскому району МО МВД России Благовещенский |
| 9 | Проверка наличия необходимых резервов материальных и финансовых средств в организациях района | 5-10 марта | Инспектор УНД, Главы сельсоветов |
| 10 | Пересмотр и обновление (при необходимости) договоров на поставку материальных ресурсов | 01-06 марта | Руководители организаций района |
| 11 | Проверка состояния ГТС в с.Верх-Суетка с составлением акта | 21-31 марта и после паводка | Глава Верх-Суетского сельсовета, специалист администрации |
| 12 | Определение материального ущерба, причиненного половодьем | апрель-май | Комиссия по оценке ущерба |
| 13 | Организация временных гидропостов | В случае необходимости | Главы сельсоветов |
| 14 | Подготовка и направление донесений о паводковой ситуации в ККУ УГОЧС и ПБ и ГУ МЧС России по Алтайскому краю | Март-апрель | Председатель КЧС и ПБ, начальник ЕДДС ГОЧС, ЕДДС |

Глава района                                                                      Н.Н.Долгова