**План**

**создания транспортной, инженерной инфраструктуры**

**в муниципальном округе Суетский район на 2022-2023 годы**

1. Объекты транспортной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источникифинансирования | Освоено в 2022 году | План на 2023 год | План на после-дующиегоды | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| 1.1. | Содержание автомобильной дороги Юдиха - Тюменцево - Баево - Александровка - Верх-Суетка - Знаменка - Славгород, км 124+795 - км 131+000 (восстановление верхних слоев) в Суетском районе (км 128+315 – км 131+000 (2685м) -2022год.) | км 128+315 – км 131+000 | краевойбюджет | 5181 |  |  | 2021-2022г. | Восстановление профиля щебеночного покрытия с добавлением нового материала из ЩПС |
| 1.2. | Ремонт улично-дорожной сети с. Верх-Суетка ул. Чернобровки | ул. ЧернобровкиПК 0+00-ПК 5+06 | краевой бюджет ибюджетсельсовета | 2495,3 |  |  | 2022г. | Восстановление профиля щебеночного покрытия с добавлением нового материала из ЩПС |
| 1.3 | Ремонт улично-дорожной сети с. Верх-Суетка ул. Калинина |  | краевойбюджет ибюджетсельсовета | 13938,8 |  |  | 2022г. | Устройство покрытия из ОМС |
| 1.4. | Ремонт дороги в п. Сиб-Гигант (щебенение) |  | краевойбюджет,бюджетсельсовета и внебюджетные средства | 1422 |  |  | 2022г. | Устройство покрытия из ЩПС |
| 1..5. | Ремонт дороги в с. Верх-Суетка по ул. Целинная (щебенение) |  | краевойбюджет,бюджетсельсовета и внебюджетные средства | 2378 |  |  | 2022г. | Устройство покрытия из ЩПС |
| 1.6. | Ремонт автомобильной дороги Юдиха - Тюменцево - Баево - Александровка - Верх-Суетка - Знаменка - Славгород, км 118+000 - км 121+795 в Суетском районе(3795м) | км 118+000 - км 121+795 | краевойбюджет | 23414,3 |  |  | 2022г. | Устройство покрытия из ЩПС |
| 1.7 | Ремонт автомобильной дороги Юдиха - Тюменцево - Баево - Александровка - Верх-Суетка - Знаменка - Славгород, км 167+200 в Суетском районе | км 167+200 | краевойбюджет | 1032 |  |  | 2022г. | Укладка водопропускной трубы |
| 1.8. | Асфальтирование дороги по ул. Ленина с. Верх-Суетка Суетского района Алтайского края (от пер. Песчаный по направлению с. Верх-Пайва) |  | краевойбюджет | 8000 |  |  | 2022-2023гг. |  |
| 1.9. | Ремонт улично-дорожной сети в с. Верх-Суетка (ул. Молодежная) от автомобильной дороги К-22 до здания КГБУЗ "Благовещенская ЦРБ" Верх Суетская амбулатория муниципального округа Суетский район Алтайского края | ПК0+00- ПК 4+95 | краевой бюджет и бюджет округа |  | 3215,2 |  | 2023 г | Устройство покрытия из ОМС |
| 1.10 | Ремонт дороги с. Верх-Суетка, ул. Молодёжная (щебенение) | ПК0+00- ПК 6+80 | краевойбюджет,бюджетокруга и внебюджетные средства |  | 1593 |  | 2023г. | Устройство покрытия из ЩПС |
| 1.11. | Содержание автомобильной дороги Юдиха - Тюменцево - Баево - Александровка - Верх-Суетка - Знаменка - Славгород, км 162+978 вблизи МКОУ "Ниж-Суетская СОШ им. А. Карпенко" в с. Нижняя Суетка (восстановление верхних слоев) в муниципальном округе Суетский район Алтайского края | км 162+978 | краевойбюджет | 2000 | 830,2 |  | 2022-2023г. | Устройство тротуара и пешеходного ограждения |
| 1.12. | Содержание автомобильной дороги Верх-Суетка - Верх-Пайва - Верх-Чуманка, км 0+000 - км 1+200 (восстановление верхних слоев) в муниципальном округе Суетский район Алтайского края | км 0+000 - км 1+200 | краевойбюджет | 5200 | 6560,3 |  | 2022-2023г. | Устройство покрытия из ОМС |
| 1.13. | Реконструкция автомобильной дороги Юдиха - Тюменцево - баево - Александровка - Верх-Суетка - Знаменка - Славгород, км 145+985 - км 150+800, с. Верх-Суетка в муниципальном округе Суетский район Алтайского края (устройство электроосвещения) | км 145+985 - км 150+800 | краевойбюджет |  | 29000 |  | 2023 | Устройство электроосвещения |
| 1.14. | Капитальный ремонт автомобильной дороги К-22 Юдиха - Тюменцево - Баево - Александровка - Верх-Суетка - Знаменка - Славгород, км 173+574 (водопропускная труба) в муниципальном округе Суетский район Алтайского края |  км 173+574 | краевойбюджет |  | 8000 |  | 2023 | Укладка водопропускной трубы |

2. Объекты инженерной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахож-дение объектов | Источникифинанси-рования | Освоенов 2022 году | План на 2023 год | План на после-дующиегоды | Планируемые сроки строи-тельства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Ремонт теплотрассы в с. Нижняя Суетка | с. Нижняя Суетка | краевой и районный бюджет | 1 674 |  |  | 2022г. |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт с заменой котла в котельной с. Нижняя Суетка | с. Нижняя Суетка | краевой бюджет и бюджет округа |  | 750 |  | 2023г. | Замена котла |
| 2.3. | Замена котлов в котельной ЦРБ и центральной котельной в с. Верх-Суетка | с. Верх-Суетка | краевой и районный бюджет | 1 751 |  |  | 2022г. | Замена котлов |